华浩轩一期技改项目（装置区）

设备拆除

询比采购文件

（项目编号：HHX2025-09-02 ）

采   购   人：陕西华浩轩新能源科技开发有限公司

日        期：二〇二五年九月

目  录

第一章

询比价邀请书	1

第二章 询比价资料表	3

第三章 投标人须知	4

第四章 询比价资料的编制及要求	7

第五章 合同条款及合同文件格式	9

第六章 设备拆除明细一览表	17

第七章 询比价文件内容与格式要求	19

# 第一章 询比价邀请书

致：   （投标人名称）

1.陕西华浩轩新能源科技开发有限公司一期装置技改设备拆除项目已进入询比价阶段，特邀请合格投标人就下列工程内容提交投标文件：

拆除设备明细：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定塔 | 台 | 1 | 含阀门、管线、梯子平台 |
| 2 | 重芳烃塔 | 台 | 1 | 含阀门、管线、梯子平台 |
| 3 | 芳烃精制塔 | 台 | 1 | 含阀门、管线、梯子平台 |
| 4 | 脱轻塔 | 台 | 1 | 含阀门、管线、梯子平台 |
| 5 | LPG塔 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 6 | 稳定塔塔底再沸器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 7 | 切重塔塔底再沸器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 8 | 芳烃精制塔塔底再沸器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 9 | 脱LPG塔塔底再沸器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 10 | 脱轻塔塔底再沸器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 11 | 稳定塔顶冷凝器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 12 | 切重塔顶冷凝器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 13 | 精制塔塔顶出料冷却器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 14 | 换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 15 | 换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 16 | 稳定塔进料换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 17 | 脱轻塔进料换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 18 | 轻烃产品出装置换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 19 | 切重塔塔釜出料换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 20 | 脱轻塔塔底出料换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 21 | 脱LPG塔底出料换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 22 | 脱轻塔顶出料换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 23 | 脱LPG塔顶出料冷凝器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 24 | 精制塔塔底出料换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 25 | 三相分离罐 | 台 | 1 | 含阀门、管线、梯子平台 |
| 26 | 稳定塔顶冷凝罐 | 台 | 1 | 含阀门、管线、梯子平台 |
| 27 | 切重塔回流罐 | 台 | 1 | 含阀门、管线、梯子平台 |
| 28 | 芳烃精制塔回流罐 | 台 | 1 | 含阀门、管线、梯子平台 |
| 29 | 脱轻塔回流罐 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 30 | 脱LPG塔回流罐 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 31 | 机电泵 | 台 | 14 | 拆除阀门、管线，泵不拆除 |
|  | 合计 | 台 | 44 |  |

2.本次询比价项目的概况如下：

2.1询比价范围、内容：原设备及管件等附属设施进行保护性拆除、吊装、倒运等。

2.2项目地点：陕西咸阳永寿县能化建材园。

2.3施工质量要求符合《华浩轩一期装置技改设备拆除技术文件》的合格标准。

3.按本项目采取资格后审的办法，特邀请贵单位参加本项目的投标

4.投标文件提交的截止时间为 2025年9月 25 日14:30  时整，提交地点陕西华浩轩新能源科技开发有限公司二楼会议室。逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

5.本询比价项目的开标会将于上述投标时间的同一时间在陕西华浩轩新能源科技开发有限公司二楼会议室进行，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加开标会议。

询比价单位名称：陕西华浩轩新能源科技开发有限公司

详细地址：陕西咸阳市永寿县能化建材工业园

邮    编：713400

联 系 人：袁永红    米海刚

电　　话：袁永红（18628560566）、米海刚（18191095969）

电子信箱：550126542@qq.com(袁永红)

开　户　行：工行咸阳金旭路支行

账 　 号：2604034109200036392

收　款　人：陕西华浩轩新能源科技开发有限公司

# 第二章 询比价资料表

本表关于要施工的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
|  | 询比价人：陕西华浩轩新能源科技开发有限公司 |
|  | 合同名称：华浩轩一期装置技改设备拆除施工合同 |
| 二、询比价文件 |  |
|  | 询比价人注册（项目）地址：陕西永寿县 联 系人：袁永红 米海刚 电 话：袁永红（18628560566）、米海刚（18191095969） |
| 三、投标文件的编制 |  |
|  | 投标货币:人民币 |
|  | 投标保证金金额：本次采用议标形式，不需要要缴纳保证金。 |
|  | 标书的份数：一正一副 |
| 四、投标文件的递交 |  |
|  | 投标书递交至陕西华浩轩新能源科技开发有限公司二楼会议室 |
|  | 项目名称：华浩轩一期技改设备拆除项目 投标标题：华浩轩一期技改项目（设备拆除） 投标编号：HHX-2025-09-02 |
|  | 投标截止日期：2025年9月 25日14:30时（北京时间） |
| 五、开标与评标 |  |
|  | 开标日期：2025年9月 25日 时间：14:30时（北京时间） 地点：陕西华浩轩新能源科技开发有限公司二楼会议室 |
|  | 评标方法：综合评标法 |

# 第三章 询比价人须知

1.询比价范围

在投标文件中均要体现以下内容：

1.1工程施工商务报价（报价为含3%增值税）及其相应施工方案说明。

1.2工程时间：合同签订后20日施工结束并验收合格。

1.3付款方式：合同签订后预付合同总价30%预付款，完成工程总量60%（或进场施工14天后）预付工程总价款20%进度款，工程完工后经验收合格，施工方提供发票后，甲方4个工作日内承付合同总货款的50%尾款。

说明：若不同意第3条内容，请及时函告，否则开标时按废标处理。

2.合格的投标人

满足以下条件的投标人即为合格的投标人，但投标人有不公平竞争的违法、违规行为的情形除外。

2.1投标人应当具有下列合法有效的资质证明。

2.1.1参加投标时，法人单位出具授权委托书及委托代理人身份证原件。

2.1.2提供营业执照、银行开户许可证、一般纳税人证明复印件并加盖公章。

2.1.3提供质量管理体系认证证书、建筑业企业资质证书（石化总包二级、机电总包二级）、安全生产许可证、中华人民共和国特种设备生产许可证（以上资料提供复印件并加盖公章）。

2.1.4涉及专利产品的专利证书复印件。

2.2在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的能力和资格。

2.3近三年来主要业绩证明。

2.4具有良好的银行资信和商业信誉证明。

2.5投标人已具备履行合同所需的财务、技术和服务能力。

3.询比价文件的解释和澄清

3.1投标人要求对询比价文件进行解释和澄清的，应在投标截止日期2天前，以书面方式向询比价方提出，询比价方以书面方式予以答复。如各投标人提出的问题较多时或该采购项目所涉及的技术问题较复杂时，询比价人应在投标截止日期3天前组织召开标前会议，并进行解释和澄清。

4.询比价文件的修改

4.1询比价方对询比价文件所作的补充和修改必须在投标截止日期2天前作出，因特殊情况，询比价方在评标前任何时间，须经征得所有投标人同意，可对询比价文件进行必要的补充和修改，但必须给予所有投标方充分准备的时间。对询比价文件所作的补充和修改必须以有效书面形式（信件、传真、电传、电子邮件等）通知所有投标人。

5.投标截止日期

5.1投标文件应于投标截止日期以前送达指定地点。一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应于投标截止日期以前通知询比价人，并得到其同意的除外。

5.2投标截止日期或投标地点如有变更，询比价方应在投标截止日期前通知所有的投标人。

6.投标书的补充、修改和撤回

6.1在投标截止日期前，投标人可以书面形式向询比价方对业已递交的投标文件提出补充或修改，相应部分以最后的补充或修改为准。该书面材料应密封并由投标人代表签字加盖单位公章。

6.2投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回已提交的投标文件。

7.开标

7.1投标人应按询比价方规定的时间和地点参加开标，未准时参加开标的，视为放弃竞标活动。开标会议由询比价单位主持，邀请投标代表、评标小组成员、询比价单位有关代表参加。参加开标会议的所有代表应当签名以示出席。

7.2对投标书进行审查，确定它们是否密封、完整，文件签署是否正确，以及是否按要求编制。但按规定撤回通知的投标文件不予开封。

7.3询比价单位当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标单位名称以及询比价单位认为适当的其他内容。

7.4询比价组织单位可根据项目复杂情况，采取技术和商务标同时开标，也可以采取分段开标，即先开技术标，经过澄清后，再开商务标。

7.5商务报价：必须列明项目的单价、总价以及币种，同一项目不得有两种报价；商务报价采用：C方式（A、最终一次报价B、二次报价C、多次报价）。

8.定标

8.1定标原则：严格按照询比价文件的要求和条件进行评标，根据评标结果择优定标。

8.2询比价领导小组根据评标小组的评议结果和投标人的资信资质、合同履行能力等情况进行定标，确定中标人并给中标人发《中标通知书》。（对未中标人不做任何解释）

9.授予合同

9.1合同将授予符合询比价文件的要求、并且报价最合理，能够提供最佳服务的投标者。

9.2中标通知和授予合同

9.2.1评标结束后，询比价办公室根据定标结果以书面形式发《中标通知书》一份，《中标通知书》一经发出就发生法律效力。

9.2.2中标方应按照《中标通知书》指定的时间、地点，按照询比价文件规定的合同条款和格式与询比价方签订合同，逾期将视为弃权，询比价方有权选择其他参加询比价的厂商为中标者。

9.2.3询比价文件、中标后的投标文件等均为签订合同的依据。

10.废标的确定

10.1伪造或冒用他人营业执照、许可证等各类资质文件和授权委托书的投标。

10.2投标过程中发现进行贿赂的投标者。

10.3以低于成本报价的投标。

10.4采用非正常手段干扰评标工作的投标。

10.5投标文件文未按规定密封或加盖公章、签字的。

10.6投标文件未按规定的格式、内容填写或投标文件内容与询比价文件有严重背离。

10.7在投标文件中有两个以上的报价，且未明确那个报价有效。

10.8其他不符合询比价文件要求的投标。

11.纪律与保密

11.1从投标截止日期到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评议以及中标等一切情况都不得透露给投标人或其他单位和个人。

11.2开标以前，标的及投标价格均必须严格保密。

11.3参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和询比价单位的保密规定，严格自律，并接受有关部门的审计和监督。

11.4投标单位申报的有关资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

11.5投标人不得串通作弊，哄抬标价；不得采用不正当手段排挤其他投标人；也不得以任何形式打听和搜集评标机密。

11.6本询比价文件和投标文件，以及任何与该项目有关的书面、口头或其他以实物形式向投标人、咨询人、顾问或其他代表提供或披露的一切项目和企业信息均视为是机密文件。询比价人向投标人提供的机密文件只能用于双方就项目进行的讨论以及工作之目的。各投标人无论其竞标活动是否最终成功，投标人均应对询比价人履行保密义务，不得对外使用、复制或向任何第三方披露。

11.7投标人若违反纪律与保密要求，其投标视为废标。

# 第四章 询比价资料的编制及要求

12.投标书编制原则

12.1投标人应认真阅读询比价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人应按照询比价文件要求编写投标书并提供全部规定的资料，投标书内容应当全面、准确、真实，要对询比价文件做出实质性响应。

13.投标书构成投标书由技术标和商务标两部份构成

13.1技术标的内容构成：

13.1.1 企业概况：包括企业规模、性质、组织机构、人员、技术实力。

13.1.2施工说明

13.1.3技术条款偏离表

13.1.4业绩：近三年的主要业绩。

13.1.5投标资格声明。

13.1.6企业资质及授权：按询比价文件第2.1条规定提供；投标授权委托书、投标单位应在提供的证件上加盖单位公章。

13.1.7拆除明细一览表。

13.2商务标的内容构成：

13.2.1商务报价书：包括（1）投标函；（2）投标一览表；（3）投标工程项目分项报价表；（4）最短工期。

13.2.2合同文本：中标后按照本文件第五章采购合同文本签订。

主要合同条款为：

一、合同金额及数量；

二、质量要求、技术标准：按《华浩轩一期装置技改设备拆除技术文件》执行；

三、验收标准：按本合同第二款标准验收；

四、结算方式及期限：合同签订后预付30%预付款，完成工程总量60%（或进场施工14天后）预付合同总价款20%进度款，工程结束并经检验合格，供方提供发票后，承付总货款的50%尾款。

五、《投标保证书》、《华浩轩一期装置技改设备拆除技术文件》作为合同附件，与合同一起执行，具有同等法律效力；

六、违约责任：1、因施工质量问题给业主方造成损失由承建方承担；2、承建方工期延期须向业主方每天支付合同总价款的0.5%（因不可抗力造成的延期，双方另行协商）；

七、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决，协商不成向合同签定地人民法院起诉；

八、其它约定事项：1）《华浩轩一期装置技改设备拆除技术文件》作为合同附件，与合同一起执行，具有同等法律效力；2）本合同一式五份，需方三份，供方二份，具有同等法律效力；3）合同价为包干价；4）未尽事宜，双方另行协商解决。

14.投标书的份数及签署

14.1投标书正本1 份，副本 1份，每套投标书须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标书统一用A4纸打印或复印，投标书正本每一页必须由投标代表人签字或盖章；报价表和合同文本，必须由投标代表人签字并加盖公章；投标承诺或投标文件的修改必须由投标代表人签字才有效。

15.投标书的密封和标记

15.1投标人应将技术标和商务标分别编写密封，标书上应写明投标项目名称，标明“技术”“商务”等字样，均用密封条密封并加盖单位公章，否则视为废标。

# 第五章 合同条款及合同文件格式

华浩轩一期装置技改设备拆除施工合同

甲方：陕西华浩轩新能源科技开发有限公司               合同编号：

乙方：                                               签订地址：咸阳市永寿县

签订时间：

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，甲方同意将华浩轩常一期装置技改设备拆除项目交由乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利和义务，按照确保工程质量、进度、安全的原则，经双方协商达成以下协议条款，共同遵守执行。

第1条  工程概况

1.1  工程名称：一期装置技改设备拆除项目

1.2  工程地点：陕西华浩轩新能源科技开发有限公司厂区内

1.3  工程内容：原设备及管件等附属设施进行保护性拆除、吊装、倒运等。

1.4  合同价款：合同含税价￥        元（包含        元安措费），大写：      整。税率：3%。

第2条  承包方式、承包范围：

2.1承包方式：

2.1.1乙方包工程所需主材、人工、辅材、设备、设施、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收。

2.1.2 拆除工程验收过程中，乙方必须无条件配合相关部门对该工程的质量验收。

2.2 承包范围：甲方有权对承包范围进行有关调整、相关费用双方另行协商。

第3条 质量标准：符合《华浩轩一期装置技改设备拆除技术文件》的合格标准。

第4条  工期要求：合同签订后，甲方提前三天通知乙方进厂施工，施工之日起之20日内完成，因相关部门检查、气候、甲方安排工作等因素造成的误工不计算在工期内。

第5条  工程款的结算与支付：

5.1本合同项下的合同价款总额为人民币      万元（以下称“总合同价款”）。除本合同中另有特殊约定外，上述总合同价款在任何情形下均不予调整。

5.2总合同价款包括乙方按本合同约定全部工程项目和完成的全部工作相对应的所有费用。除本合同中另有特殊约定外，乙方不得以任何理由要求甲方支付除总合同价款之外的任何其他款项。

- 第6条 合同价款的支付

6.1甲方将按照以下第三种方式向乙方支付总合同价款：

6.1.1现金：

6.1.2支票：

6.1.3电汇：

6.1.4其他方式：________。

6.2付款进度：

6.2.1合同签订后预付合同总价30%预付款，完成工程总量60%（或进场施工14天后）预付工程总价款20%进度款。工程完工后经验收合格，施工方提供发票后，甲方4个工作日内承付合同总货款的50%尾款。

6.2.2工程完工后经验收合格，施工方提供发票后，甲方4个工作日内承付合同总货款的50%尾款。

第7条  双方权利义务：

7.1甲方责任及权利义务：

7.1.1指派专员协助乙方施工工作，办理相关施工手续。

7.1.2监督管理乙方对主要材料的使用及安装。

7.1.3有权撤换劳务班组中违法乱纪或工作不称职人员。

7.1.4乙方违法、不执行国家标准、不按规范进行管理施工、违反甲方承包管理办法等的情况下，甲方有权进行纠正，予以经济处罚。

7.2乙方责任及权利义务：

7.2.1严格履行甲方签订的合同承诺。

7.2.2遵守国家法律法规，执行强制性标准，执行企业相关管理制度，积极维护企业合法权益；对所施工的项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面管理。

7.2.3乙方派驻现场项目负责人：

安全负责人：

设备负责人：

吊装负责人：

7.2.4根据国家规范、标准、程序及工艺和甲方要求，且严格按审批后的施工方案施工。

7.2.5接受上级和地方建设行政主管部门的检查监督，认真落实整改意见，提高管理水平；接受甲方及有关部门对项目的检查、监督。

7.2.6乙方有义务妥善使用保管好甲方提供到现场的所有材料设备。

7.2.7乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方安全检查人员的检查监督。乙方应服从甲方的安全生产管理，因乙方不服从甲方管理或自身管理和教育不力导致生产安全事故，因此而发生的一切费用由乙方全部承担。

7.2.8乙方必须对其工人经常性地进行安全教育，并配合甲方进行进场安全技术交底，做好班前安全交底工作并做好记录，对施工安全进行监督检查，发现隐患及时消除。

第8条  安全措施费及提取要求

8.1 根据此工程的改造项目及要求，记取安措费金额为   元，在施工结束验收合格后一次性支付。

第9条  违约责任

9.1工期违约：如乙方不能按期完工，逾期超过5日的，甲方有权选择继续履行合同或者单方解除合同，并要求乙方承担未完成工作量0.5%/天的违约金。

9.2验收不合格的，乙方应在收到甲方通知后3天内无偿整改，同时乙方还应当承担整改导致延期的违约责任。乙方拒绝整改或整改一次后仍不符合甲方要求的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。

9.3质量违约：乙方必须按照质量验收标准、规范、设计图纸和甲方及建设单位的质量要求对本项目工程精心组织施工，随时接受甲方、建设单位及工程师、有关部门等的检查检验，为检查检验提供便利条件；工程质量达不到标准的乙方无条件次日内到厂返修。

9.4安全事故：乙方必须按照国家安全生产监督管理规定、施工规范、严格控制工程及人员的安全。乙方施工人员安全由乙方全面负责，乙方是本拆除项目工程第一责任人。

9.5各种纠纷：

（1）乙方必须加强对作业人员的管理，按时支付农民工工资，不得拖欠，包括但不限于因上述原因造成的与本工程有关的各种纠纷，一切法律责任、经济责任、行政责任等均由乙方承担。

（2）一方按照合同约定应当向对方支付的违约金，双方同意从应付未付款中直接予以扣除。

（3）如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保函费、交通费、差旅费、鉴定费等）均由违约方承担。

（4）乙方保证其施工资质以及相关工作人员的资质的完整性、有效性、真实性和合法性。对于乙提供虚假证件、资质、隐瞒无资质事实，不论是否发生事故，甲方均有权要求乙方承担合同总额的30%的违约金。

- 第10条 合同变更

对本合同条款的任何修改，均须由甲、乙双方签署书面协议方为有效。

第11条  合同的解除与终止

11.1如出现下列情况之一，甲方有权单方解除承包合同：

11.1.1因乙方管理混乱，工期、安全、质量存在重大瑕疵，经甲方考核，认为难以完成该项目的；

11.1.2有欺骗乙方，弄虚作假行为的；

11.1.3严重违反企业管理制度，经批评教育，未能改正的；

本合同如发生争议，双方应当友好协商解决。若发生纠纷，协商不成时，向甲方所在地或工程所在地人民法起诉解决。

- 第12条 不可抗力

12.1不可抗力指本合同双方不可预见、不可避免且不可克服的客观情况，此种客观情况仅包括地震、陷落、洪水、台风等自然灾害，火灾、爆炸、破坏活动、战争或任何其它类似的偶发事件。法律的变更或修改不构成不可抗力。

12.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后15日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

12.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

12.4本合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

- 第13条 通知

13.1本合同规定由一方发给另一方的任何通知均应以书面作出，并通过传真、专人递送或特快专递（中国邮政EMS）的方式送达。任何根据本合同发出的通知须以上述方式发送至另一方下列地址或传真号码：

甲    方：                    联系地址：

邮政编码：                    联系电话：

邮    箱：                    收 件 人：

乙    方：                    联系地址：

邮政编码：                    联系电话：

邮    箱：                    收 件 人：

13.2任何书面通知在下列情况下均视为已被送达：

13.2.1如以特快专递形式，于投寄该文件之日起第6日。

13.2.2如以邮件形式送达，于传送后打印的发送报告确定文件已经成功发送之时。

13.2.3如以专人递送形式送达，于收件人签收时。

13.3本合同第11.1条所列的联系方式如有变更，则发生变更的一方应提前2日通知另一方，否则另一方按原联系方式发送视为有效。

- 第14条 其它

14.1本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

14.2一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在本合同项下的权利和义务全部或部分转让或分包给第三方。

14.3任何一方未行使其权利或未就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

14.4如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，本合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

14.5在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意合作尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

第15条、其他约定事宜

15.1本合同未尽事项，由双方根据国家法律、法规及有关规定协商另行订立补充协议，双方共同遵照执行。

15.2本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。

15.3本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，每份均具有同等法律效力。（电子方式、传真或签字回传也具备法律效力）

15.4签章处载明的双方通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即为送达之日。

甲方：陕西华浩轩新能源科技开发有限公司           乙方：

地址：咸阳市永寿县能化建材工业园区  地址：法定代表人或授权代理人：                         法定代表人或授权代理人：

开户银行：工行咸阳金旭路支行              开户银行：

账号：2604034109200036392                 账号：

电话：029-37662659                        电话：

传真：029-37662659                        传真：

# 第六章 设备拆除明细一览表

一、设备拆除明细一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定塔 | 台 | 1 | 含阀门、管线、梯子平台 |
| 2 | 重芳烃塔 | 台 | 1 | 含阀门、管线、梯子平台 |
| 3 | 芳烃精制塔 | 台 | 1 | 含阀门、管线、梯子平台 |
| 4 | 脱轻塔 | 台 | 1 | 含阀门、管线、梯子平台 |
| 5 | LPG塔 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 6 | 稳定塔塔底再沸器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 7 | 切重塔塔底再沸器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 8 | 芳烃精制塔塔底再沸器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 9 | 脱LPG塔塔底再沸器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 10 | 脱轻塔塔底再沸器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 11 | 稳定塔顶冷凝器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 12 | 切重塔顶冷凝器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 13 | 精制塔塔顶出料冷却器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 14 | 换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 15 | 换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 16 | 稳定塔进料换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 17 | 脱轻塔进料换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 18 | 轻烃产品出装置换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 19 | 切重塔塔釜出料换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 20 | 脱轻塔塔底出料换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 21 | 脱LPG塔底出料换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 22 | 脱轻塔顶出料换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 23 | 脱LPG塔顶出料冷凝器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 24 | 精制塔塔底出料换热器 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 25 | 三相分离罐 | 台 | 1 | 含阀门、管线、梯子平台 |
| 26 | 稳定塔顶冷凝罐 | 台 | 1 | 含阀门、管线、梯子平台 |
| 27 | 切重塔回流罐 | 台 | 1 | 含阀门、管线、梯子平台 |
| 28 | 芳烃精制塔回流罐 | 台 | 1 | 含阀门、管线、梯子平台 |
| 29 | 脱轻塔回流罐 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 30 | 脱LPG塔回流罐 | 台 | 1 | 含阀门、管线 |
| 31 | 机电泵 | 台 | 14 | 拆除阀门、管线，泵不拆除 |
|  | 合计 | 台 | 44 |  |

二、技术规格

《华浩轩一期装置技改设备拆除技术文件》附后

# 第七章 投标文件内容与格式要求

技术标

格式一：                 　　 封   面

正（副）本 项目名称） 投 标 文 件 （技术标） 投标人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日

格式二：

目  录

1.企业概况

2.法人代表授权书

3.技术偏离表

4.施工方案及进度计划

5.近三年主要业绩一览表

6.投标人资格、资信证明文件

7.投标资格的声明函格式

格式三：

企业概况

- 投标人名称（公章）：

| 企业名称 |  |  | 主管部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济类型 |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 职工总数 | 人 |  | 专业技术人员 |  | 人 |
| 生产工人 | 人 |  | 销售人员 |  | 人 |
| 占地面积 | 米2 |  | 建筑面积 |  | 米2 |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 单位优 势及特长 |  |  |  |  |  |
| 主要产品及其生产历史年生产能力 |  |  |  |  |  |
| 主要 工装设备 |  |  |  |  |  |
| 主要 检测设备 试验手段 |  |  |  |  |  |
| 近三年 经济指标 | 年份 | 销售收入（万元） |  | 利润（万元） |  |

注：1.表格不够可另附说明，但须投标人签字、盖公章。

2.若为代理商，须按代理商和生产商分别填写。

格式四

法人代表授权书

陕西华浩轩新能源科技开发有限公司：

（投标人全称）    法人代表       授权 （全权代表姓名 ）为全权代表，参加贵方组织的询比价编号为     的  （项目、标的名称）   询比价活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

授权代表人无转委权。特此委托。

附全权代表情况:

姓名:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿性别：＿＿＿身份证号: ＿＿＿＿＿＿

部门：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

通讯地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿手机：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

| 法定代表人身份证复印件 | 全权代表身份证复印件 |
| --- | --- |

格式五：

技术规格偏离表

投标人名称（公章）：

| 项目编号 | 工程内容 | 询比价规格 | 投标规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标工程内容涉及此内容填写，不涉及此内容不填

格式六：

施工方案及进度计划

严格按照技术规范要求制定切实可行的施工方案及进度计划确保工程按期保质、保量完成进度。

格式七：

近三年主要业绩一览表

| 序号 | 设备 名称 | 采购人名称 | 联系电话 | 供货时间 | 供货数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

特别提示：表中所列业绩必须真实，否则将取消中标资格。

格式八:

投标人应提供的资格证明文件

投标人应提供合法、完整、有效的文件和资料，具体内容包括：

*1、投标人经年检的营业执照、银行开户许可证、一般纳税人证明（复印件加盖公章）；

*2、投标企业法人代表授权委托书（原件）；

*3、提供质量管理体系认证证书、建筑业企业资质证书（石化总包二级、机电总包二级）、安全生产许可证、中华人民共和国特种设备生产许可证（以上资料提供复印件并加盖公章）。

4、具有良好的银行资信和商业信誉证明。投标人经中介机构审计后的近两个年度的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）；

5、能够真实反映承建商的投标工程近两年来业绩的证明材料，如中标通知书、工程合同等（复印件加盖公章）；

6、评标所要求的其它材料。

以上文件作为投标文件的一部分，投标时一并递交，评标委员会将根据以上文件和资料对投标人进行资格审查和商务评价。

注：1、带*号项目为投标企业必须提供的证明文件，缺一将视为废标。

２、投标人资格、资信证明文件均应装订在投标文件中，其中，授权委托书原件装订在正本中，复印件装订在副本中。其他文件的复印件均需加盖投标人公章。

格式九：投标资格的声明函格式

投标资格的声明函

致：陕西华浩轩新能源有限公司

我单位愿意对上述工程项目进行投标，投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位承担由此而产生的一切经济、法律后果。

特此声明!

投标人代表签字：

投标单位(盖公章)：

年   月   日

商务标

格式一：

封  面

正（副）本 （项目名称） 投 标 文 件 （商务标） 投标人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日

格式二:

目录

1.投标函

2.投标一览表

3.投标项目分项价格表

4.商务条款偏离表（投标货物涉及此内容提供，不涉及此内容不需提供）

5.对询比价文件和合同条款的承诺及补充意见（有异议提供）

格式三:

投标函

陕西华浩轩新能源科技开发有限公司：

收到你们（ （询比价编号） ）询比价文件，经研究，决定参加投标。

1.愿按照询比价文件中的一切要求提供工程拆除服务，总价为人民币（大写）：

明细见《投标项目分项价格表》。

2.如果我们的投标被接受，我们将履行询比价文件规定的每一项要求，按期保质完成工程进度。

3.我们同意按询比价文件的规定，提供询比价单位要求的所有资料。

4.我们完全理解你们不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5.我方愿按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国询比价投标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》履行自己的全部责任，承认并遵守第四部分：《合同条款》。

6.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

地    址：             邮政编码：

电    话：             传    真：

开户银行：             开户帐号：

- 投标人名称(公章)：

- 法人代表(签字)：

- 授权代表(签字)：

- 年   月   日

格式四：

投标一览表

投标人名称（公章）：

询比价编号：HHX-2025-09-02          标的名称：一起装置技改设备拆除项目

| 序号 | 项目名称 | 施工要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 | 见《华浩轩一期装置技改设备拆除技术文件》 | 项 |  |  |  | 含保险、差旅、伙食、住宿等 |
| 2 | 吊装费 |  | 台班 |  |  |  |  |
| 3 | 工装费 |  | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 安措费 |  | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 税费 |  | 项 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： （大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价包括施工过程中主材、辅材、人工及税金、保险费等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

法人代表或授权代表签字：

年   月  日

格式五：

商务条款偏离表

投标人名称（公章）：

| 询比价文件条目号 | 询比价文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

格式六：

对询比价文件和合同条款的承诺及补充意见